BÁO CÁO SO SÁNH CHI PHÍ VÀ TRIỂN KHAI

Cloudflare hay OpenClaw + OpenRouter?

Kịch bản 10.000 người dùng, mỗi người 10 phút audio

Khối lượng: 100.000 phút audio

Kỳ tính chính: Một tháng, tải phân bổ đều trong 30 ngày

Tỷ giá kế hoạch: 1 USD = 26.000 VNĐ

Mục tiêu: Tối ưu chi phí nhưng giữ chất lượng nhận dạng tiếng Việt

Kết luận: Giữ Cloudflare là phương án chính. Tổng ước tính 52.70 USD/tháng, thấp hơn OpenClaw + OpenRouter khoảng 18.97 USD đến 33.97 USD/tháng trong cùng kịch bản.

OpenClaw hữu ích cho điều phối agent, kênh chat và quy trình nội bộ; nó không phải model ASR và không làm giá OpenRouter rẻ hơn.

# 1. Phạm vi và giả định

- 10.000 người dùng × 10 phút = 100.000 phút audio trong một tháng.

- Tải được phân bổ đều trong 30 ngày để tận dụng quota miễn phí hằng ngày của Workers AI.

- Cả hai cách đều dùng Whisper Large V3 Turbo; chất lượng thực tế vẫn phải kiểm thử trên audio tiếng Việt vùng miền.

- Chi phí OpenClaw gồm model OpenRouter và một VPS nhỏ 5-20 USD/tháng. Đây là khoảng lập ngân sách; nếu dùng máy sẵn có, có thể giảm phần VPS nhưng tăng rủi ro vận hành.

- Không gồm thuế, lưu trữ audio, băng thông của hệ thống khác, nhân sự và chi phí đánh giá dữ liệu.

# 2. So sánh chi phí chính

| Khoản mục | Cách 1: Cloudflare | Cách 2: OpenClaw + OpenRouter |
| --- | --- | --- |
| Giá model | 0,00051 USD/phút | 0,04 USD/giờ = 0,0006667 USD/phút |
| Chi phí model trước ưu đãi | 51.00 USD | 66.67 USD |
| Quota miễn phí | ≈ 6.471 phút/tháng | Không đưa quota miễn phí vào tính toán |
| Chi phí model sau quota | 47.70 USD | 66.67 USD |
| Nền tảng / hạ tầng | Workers Paid: 5,00 USD/tháng | OpenClaw: 0 USD tiền phần mềm; VPS: 5-20 USD/tháng |
| Tổng dự kiến | 52.70 USD (1.370.200 VNĐ) | 71.67 USD-86.67 USD (1.863.333 VNĐ-2.253.333 VNĐ) |

Bảng 1. Chi phí cho 100.000 phút/tháng; làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Hình 1. So sánh tổng chi phí tháng theo giả định chính.

Chênh lệch: OpenRouter đắt hơn Cloudflare khoảng 30,7% nếu chỉ so giá model. Sau khi cộng Workers Paid và VPS OpenClaw, phương án OpenClaw + OpenRouter cao hơn khoảng 18.97 USD-33.97 USD mỗi tháng.

# 3. Cách tính chi tiết

## 3.1. Cloudflare Workers Paid + Whisper Turbo

- Tổng audio: 10.000 × 10 = 100.000 phút.

- Chi phí ASR trước quota: 100.000 × 0.00051 = 51.00 USD.

- Quota miễn phí có giá trị 0,11 USD/ngày, tương đương khoảng 215,7 phút/ngày,

- Trong 30 ngày: 51,00 - 3,30 = 47.70 USD tiền AI.

- Cộng Workers Paid 5,00 USD: tổng 52.70 USD = 1.370.200 VNĐ.

Nếu tài khoản đã trả Workers Paid cho dịch vụ khác, chi phí tăng thêm riêng cho ASR chỉ khoảng 47,70 USD/tháng.

## 3.2. OpenClaw + OpenRouter

- OpenRouter: 0,04 USD/giờ = 0,0006667 USD/phút.

- 100.000 phút ÷ 60 × 0,04 = 66.67 USD tiền model.

- VPS chạy OpenClaw: khoảng 5.00 USD-20.00 USD/tháng.

- Tổng: 71.67 USD-86.67 USD = 1.863.333 VNĐ-2.253.333 VNĐ.

OpenClaw không thay thế Whisper. Luồng thực tế vẫn là ứng dụng gửi audio đến OpenClaw, sau đó OpenClaw gọi model Whisper qua OpenRouter.

## 3.3. Hai cách hiểu khác của '10 phút/người'

| Kịch bản | Phút/tháng | Cloudflare | OpenClaw + OpenRouter |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng một lần, dồn trong một ngày | 100.000 | 55.89 USD | 71.67 USD-86.67 USD |
| Tổng một tháng, phân bổ 30 ngày | 100.000 | 52.70 USD | 71.67 USD-86.67 USD |
| 10 phút/người/ngày trong 30 ngày | 3.000.000 | 1 531.70 USD | 2 005.00 USD-2 020.00 USD |

Bảng 2. Kịch bản chính của báo cáo là dòng thứ hai.

# 4. Kiến trúc và vận hành

## Cách 1 - Cloudflare

Ứng dụng → backend hiện tại → Cloudflare Workers AI → Whisper Large V3 Turbo → transcript.

- Ít thay đổi nhất vì dự án hiện đã có lớp gọi Cloudflare.

- Không cần tự vận hành gateway AI hoặc máy chủ riêng cho ASR.

- Quota miễn phí được tính hằng ngày; khi vượt quota cần Workers Paid.

- Phù hợp với luồng API sản phẩm có số lượng request lớn và yêu cầu vận hành đơn giản.

## Cách 2 - OpenClaw + OpenRouter

Ứng dụng → backend hiện tại → OpenClaw Gateway → OpenRouter STT → Whisper Large V3 Turbo → transcript.

- Thêm một lớp gateway cần triển khai, cập nhật, bảo mật, giám sát và sao lưu cấu hình.

- OpenClaw phù hợp hơn cho agent, kênh chat, voice note và workflow; không tạo lợi thế chi phí ASR trong kịch bản này.

- OpenRouter yêu cầu gửi audio đến endpoint transcription; chi phí thật có thể đọc từ trường usage.cost của response.

- Audio dài nên được chia thành đoạn ngắn. Tài liệu OpenRouter khuyến nghị chia các bản ghi dài hơn khoảng một phút vì upstream có thể timeout sau 60 giây.

# 5. So sánh ngoài chi phí

| Tiêu chí | Cloudflare | OpenClaw + OpenRouter |
| --- | --- | --- |
| Độ phức tạp | Thấp | Trung bình-cao; thêm gateway và VPS |
| Thời gian ra production | Nhanh nhất | Lâu hơn do tích hợp, bảo mật và load test |
| Điểm lỗi | Backend + Cloudflare | Backend + OpenClaw + VPS + OpenRouter + provider |
| Khả năng điều phối agent/kênh | Không phải mục tiêu chính | Mạnh; phù hợp Telegram/Discord/voice note/workflow |
| Fine-tune bằng 10.000 audio | Không thực hiện trực tiếp trên model này | Không; OpenRouter là dịch vụ inference, OpenClaw là gateway |
| Tối ưu chi phí ở quy mô này | Tốt hơn | Kém hơn |

Bảng 3. Đánh giá kiến trúc cho luồng nhận dạng giọng nói batch của ứng dụng.

# 6. Kế hoạch triển khai

| Hạng mục | Thời gian | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Cloudflare - xác nhận cấu hình | 0,5 ngày | Kiểm tra model, tài khoản Paid, usage dashboard và biến môi trường production |
| Cloudflare - đo lường | 1-2 ngày | Thêm/kiểm tra log phút audio, latency, lỗi, fallback và chi phí |
| Cloudflare - kiểm thử tải | 1-2 ngày | Thử tải theo đoạn audio thực tế, kiểm tra timeout và retry |
| Cloudflare - rollout | 1-3 ngày | Canary 5% → 25% → 100%; theo dõi lỗi và chi phí |
| OpenClaw + OpenRouter - POC | 3-5 ngày | Cài Gateway, cấu hình key, STT model và adapter backend |
| OpenClaw + OpenRouter - production hardening | 1-2 tuần | Auth, rate limit, secret, retry, logging, alert và backup |
| OpenClaw + OpenRouter - load test/rollout | 1 tuần | Chunking, concurrency, timeout, canary và fallback |

Bảng 4. Thời gian là ước tính cho một kỹ sư đã quen TypeScript/Next.js; người mới với OpenClaw cần dự phòng thêm 30-50%.

# 7. Khuyến nghị

Quyết định đề xuất: Tiếp tục Cloudflare Workers Paid + Whisper Large V3 Turbo cho production. Không đưa OpenClaw vào đường đi chính của audio chỉ với mục tiêu giảm chi phí.

- Giữ cấu hình Cloudflare hiện tại và bổ sung dashboard theo dõi số phút, chi phí, latency và tỷ lệ fallback.

- Tạo bộ test tiếng Việt có đủ Bắc - Trung - Nam, trẻ em/người lớn, thiết bị và mức nhiễu; so WER/CER trước khi thay provider.

- Chỉ thử OpenClaw nếu dự án thật sự cần bot đa kênh, agent workflow hoặc xử lý voice note ngoài luồng ứng dụng chính.

- Nếu mục tiêu dài hạn là giảm mạnh chi phí và tận dụng 10.000 audio để huấn luyện, hướng đúng là fine-tune PhoWhisper và self-host; đây là phương án thứ ba, không phải OpenClaw + OpenRouter.

# 8. Checklist quyết định trong 7 ngày

- Xác nhận tài khoản Cloudflare production đang dùng Workers Paid.

- Đọc Workers AI Usage để lấy số phút/ngày và chi phí thật.

- Chạy 300-500 audio đại diện vùng miền qua Cloudflare và OpenRouter; so transcript, latency và lỗi.

- Bật cảnh báo ngân sách và giới hạn request ở backend.

- Chốt Cloudflare làm primary, OpenAI/OpenRouter chỉ làm fallback nếu kết quả benchmark chứng minh cần thiết.

# 9. Nguồn tham khảo

- Cloudflare - Whisper Large V3 Turbo, giá 0,00051 USD/phút: Mở tài liệu chính thức

- Cloudflare - Workers AI pricing và quota 10.000 Neurons/ngày: Mở tài liệu chính thức

- Cloudflare - Workers Paid tối thiểu 5 USD/tháng: Mở tài liệu chính thức

- OpenRouter - Whisper Large V3 Turbo, giá 0,04 USD/giờ: Mở tài liệu chính thức

- OpenRouter - Speech-to-Text API: Mở tài liệu chính thức

- OpenClaw - OpenRouter provider và cấu hình STT: Mở tài liệu chính thức

- OpenClaw - Audio and voice notes: Mở tài liệu chính thức

## Ghi chú phương pháp

- Giá và quota được kiểm tra ngày 27/07/2026 và có thể thay đổi; cần xác nhận lại trước khi ký mua hoặc rollout.

- Mức VPS 5-20 USD/tháng là giả định lập ngân sách cho gateway nhỏ, không phải giá niêm yết của OpenClaw hay OpenRouter.

- Không giả định hai nhà cung cấp cho transcript giống hệt nhau dù cùng tên model; cần benchmark bằng cùng file audio và cùng cấu hình ngôn ngữ.

- Chi phí VND dùng tỷ giá kế hoạch 26.000 VNĐ/USD và chưa gồm thuế.